|  | «Утверждаю» |
| --- | --- |
|  | Глава городского округа Электрогорск Московской области |
|  | ___________________ И.П. Красавин |
|  | «____»______________2013 г. |

График

реализации стандарта организации работы общеобразовательной школы

городской округ Электрогорск Московской области

муниципальное образование

________________________________________________________________

наименование общеобразовательной школы

| Название стандарта | Сроки реализации стандарта (2013-2014 гг.)* | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август |  |
| 1. Стандарт «Обеспечение безопасности и обустройства пришкольной территории»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Периметровое ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъездные пути для спецтранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место парковки школьного автобуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные площадки: футбольное поле; волейбольная, баскетбольная площадки, беговая дорожка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Игровые и прогулочные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеется |
| Площадки по изучению правил дорожного движения: учебно-тренировочная модель для проведения занятий по изучению ПДД |  |  |  |  | 18.04 |  |  |  |  |  |
| Учебно-опытный участок: цветники, клумбы, цветочно-декоративные растения; теплица, парник, плодовый сад, питомник |  |  |  |  |  | 20.05 | Мероприятия по благоустройству территории На территории учреждения планируется два вида озеленения: стационарное-посадка растений в грунт и мобильное – посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветников), учитывая объемно-пространственную структуру насаждений, что обеспечит визуально-композиционные связи участков территории между собой. Запланированы работы по обрезке кустарников, побелке плодовых деревьев. |  |
| Хозяйственная площадка: мусоросборник; помещения для хранения инвентаря |  | Заключение договора на вывоз мусора |  |  | Приведение в порядок помещения для хранения, инвентаря, ревизия инвентаря |  |  |  | 29.08 |  |
| 2. Стандарт «Эстетическое оформление школы»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход в здание школы: пандус (беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), тамбур, вестибюль, система безопасности |  |  |  |  |  |  | + | 31.07 |  | имеется в полном объеме |
| Дежурный администратор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеется |
| Гардероб для учащихся: индивидуальные шкафчики, вешалки для одежды |  |  |  |  |  | 30.05 |  |  |  | нет помещения для размещения индивидуальных штрафов |
| Информационные стенды: лицензия общеобразовательной организации, режим работы школы, часы приёма руководителя, расписание занятий, комплексная безопасность, безопасность дорожного движения, о профилактических мероприятиях и охране здоровья, моя малая Родина, информация для родителей, контактные телефоны |  |  |  | 21.03 |  |  |  |  |  | имеется |
| Места для отдыха лавочки, кушетки скамьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеется |
| Символика герб, гимн, эмблема школы, логотипы |  |  |  | 31.03 |  |  |  |  |  | имеется |
| Внешний вид участников образовательного процесса: школьная форма, деловой костюм |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.09 | имеется Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 31.05.2013г. №246 |
| Интерьер помещений школы: единый стиль, лаконичный дизайн, цвет стен в спокойных теплых светлых тонах, ученическая мебель, выставки рисунков и творческих работ детей, картины, мебель для отдыха, озеленение, зимний сад, уголок живой природы |  | Запланировано озеленение рекреаций, фойе. |  |  | Запланировано озеленение рекреаций, фойе. | 20.05 |  |  |  | Интерьер помещений школы: имеется единый стиль, лаконичный дизайн, цвет стен в спокойных светлых тонах, ученическая мебель, выставки рисунков и творческих работ детей, картины, мебель для отдыха. |
| 3. Стандарт «Учебные кабинеты»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеется в полном объёме |
| Ноутбук |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеется |
| Интерактивная доска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеется в полном объёме |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наглядные пособия |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.08 |  |
| Демонстрационные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.08 |  |
| Комплекты для практикума |  |  |  |  |  | 25.05 |  |  |  |  |
| Игровые модули |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Стандарт «Школьные помещения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал: раздевалка, комната личной гигиены, душевая, снарядная, спортивное оборудование, спортивный инвентарь |  |  | 20.02 |  |  |  |  |  |  | Мероприятие «Благоустройство школьной территории (стадион, тротуары, школьный плац, детские игровые площадки) МОУ СОШ №14» запланировано «Муниципальной программе социально-экономического развития системы образования на 2014-2018 годы» на 2017г. развития на 2017г. |
| Школьная библиотека: читальный зал, медиотека, справочно-информационный центр |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.08 | имеется |
| Школьный музей |  | 31.01 |  |  |  |  |  |  |  | имеется |
| Актовый (зрительный, лекционный зал) зал |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.08 | имеется |
| Студия творческого развития |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.08 | имеется |
| Учительская, методический кабинет |  |  |  | 05.0 |  |  |  |  |  | имеется |
| Помещения для внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.08 | имеется |
| Помещения для психологической разгрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методический кабинет школы |  |  |  | 05.03 |  |  |  |  |  | имеется |
| 5. Стандарт «Школьная столовая»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеденный зал: обеденные столы, стулья, табуретки, скамьи; салфетницы с бумажными салфетками; меню |  |  | 03.02 |  |  |  |  |  |  | имеется |
| Линия раздачи питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеется |
| Школьный буфет |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.08.2014г. | имеется |
| Организация питьевого режима: питьевые фонтанчики, кулеры перед обеденным залом и в помещениях здания школы |  |  |  |  |  | 20.05 |  |  |  |  |
| Помещения для личной гигиены (при обеденном зале): умывальники; электросушки, полотенца разового использования; мыло |  |  |  |  |  | 20.05 |  |  |  | имеется |
| 6. Стандарт «Оформление сайта школы»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности |  | 24.01. |  |  |  |  |  |  |  | имеется |
| Электронная запись в первый класс |  |  |  | 10.03 |  |  |  |  |  |  |
| Страничка руководителя | 20.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о порядке приема претензий по качеству образовательных услуг |  | 24.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация механизма обратной связи: возможность подать предложение или жалобу, форумы родителей, учащихся, учителей |  | 24.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- указать конкретную дату исполнения

Директор школы                               Сергеева Г.А.

Согласовано: Председатель Комитета по образованию                                                Т. В. Панкова